Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR  ……

o roboty budowlane

zawarta w dniu …………. roku w Ujeździe pomiędzy:

Gminą Ujazd

Pl. Kościuszki 6,

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowaną przez

……………………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym",
a ………………………………………………

NIP

reprezentowaną przez:

…………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą", zaś łącznie zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami".

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej  w technologii preizolowanej wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Niewiadów”

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Niewiadów”

- Przedmiotem zamówienia jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Niewiadów.

- Inwestycja realizowana jest w miejscowości Osiedle Niewiadów, obręb geodezyjny PGR Niewiadów- Mącznik, gmina Ujazd. Działki objęte inwestycją stanowią teren osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego charakteryzujący się dużą ilością uzbrojenia podziemnego, urządzeń naziemnych i wieloletniego drzewostanu.

- W zakres robót wchodzą m. in.:

- roboty ziemne

- roboty demontażowe nawierzchni drogowych i chodników oraz niektórych odcinków sieci ciepłowniczej kanałowej

- dostawa materiałów preizolowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz pozostałych materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia

- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych dwuprzewodowych (dla potrzeb centralnego ogrzewania) i czteroprzewodowych (dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) zasilających budynki z istniejącej kotłowni gazowej niskoparametrowej

- wykonanie przyłączy wewnętrznych centralnego ogrzewania wewnątrz budynków od przyłączy preizolowanych do licznika ciepła w pomieszczeniu węzła cieplnego (rozdzielaczy)

- instalacja alarmu zawilgocenia izolacji cieplnej

- odtworzenie istniejącego stanu (dróg, chodników, zieleni, elewacji budynków i innych w przypadku ich naruszenia), w tym wykonanie objazdów, przejazdów i opracowanie organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego (wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu)

- w miejscu skrzyżowań i zbliżeń rur ciepłowniczych- zabezpieczenie urządzeń nad i podziemnych zgodnie z wymaganiami właścicieli tych urządzeń wraz z pisemnym odbiorem tych robót

- wszystkie inne prace towarzyszące

W przypadku wystąpienia przeszkód terenowych (dróg) tj.:  przejścia sieci ciepłowniczej przez działki stanowiące drogi gminne nr 163 i 155, roboty należy wykonać w technologii bezwykopowej tj. przeciskiem pneumatycznym, przewiertem sterowanym.

Prace budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie sieci ciepłowniczej w okresie grzewczym bieżącego roku tj. od 01.10.2014r. Prace budowlane w zakresie ciepłej wody użytkowej należy prowadzić w taki sposób aby przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej nie były dłuższe niż 10 dni łącznie w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia i nie obejmowały weekendów.

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

- Użyte materiały i urządzenia winny być nowe w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną sprawność eksploatacyjną.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również m. in.:

- Koszty wybudowania, utrzymania oraz likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu

- Wykonanie prób szczelności

- Usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót

- Wszelkie roboty dodatkowe wynikające z konieczności prawidłowego wykonania i działania elementu, wiedzy technicznej oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, umożliwiające osiągnięcie wymaganego projektem efektu

- Wywiezienie odpadów (np. gruzu) powstałych w wyniku prowadzenia robót

- Wycinkę drzew- jeżeli będzie wymagana

- Koszty odbiorów i rozruchu sieci, w tym odbioru końcowego

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii zgodnie z wymogami pozwolenia na budowę lub wynikające z decyzji właściwych organów w zakresie umożliwiającym zakończenie robót i rozpoczęcie użytkowania.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną, na którą składają się:

  - dokumentacja projektowa, wykonawcza

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

  - przedmiar robót,

zwaną dalej łącznie Dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z  Dokumentacją techniczną, o której mowa w ust. 8 oraz że nie zgłasza do niej żadnych zastrzeżeń. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy w momencie przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym, poprzedzającym zawarcie umowy. Oferta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§2

1.    Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy :

1) Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się w terminie 7 dni od daty  przekazania placu budowy.

2)  Zakończenie robót nastąpi   w terminie:  do  20.05.2015r.

§ 3

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy

w osobie: …………………………………………………..

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru:

w osobie :    ………………….   tel.  …………..

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej. Inwestor będzie miał wpływ na wybór i ewentualną zmianę kierownika budowy.

§ 4

- Zamawiający  przekaże Wykonawcy plac  budowy w terminie  3 dni od podpisania umowy

- Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Strony.

- Po przejęciu placu budowy Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego.

- Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonych materiałów oraz pobrania do badań próbek materiałów i przeprowadzenia badań tych próbek w wybranym przez siebie ośrodku badawczym. Jeżeli jakość dostarczonych materiałów nie spełnia warunków określonych w materiałach przetargowych bądź w/w badania wykażą, że dostarczone próbki nie spełniają obowiązujących norm, standardów oraz wymagań określonych w SIWZ wówczas Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę a Wykonawca dokona wymiany wadliwych materiałów na własny koszt.

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

§ 5

- Wykonawca spełni wszystkie świadczenia, dokona wszelkich nakładów oraz poczyni wszelkie przygotowania, które są potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,   zgodnie   z   zasadami   sztuki   budowlanej,   w   stanie   nadającym   się   do urzędowego odbioru oraz w sposób odpowiedni dla jego przeznaczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy przygotować harmonogram realizacji zamówienia uzgadniając jego treść z Zamawiającym. Przedmiotowy harmonogram musi uwzględniać zasady rozliczania i płatności opisane w §12 niniejszej umowy oraz planowane daty przerw w dostawie ciepłej wody. Strony umowy określają zakres robót, które będą zrealizowane do dnia 15.09.2014r. i które będą przedmiotem odbioru częściowego, o którym mowa w §10 niniejszej umowy. Łączna kwota wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia 15.09.2014r. musi być określona proporcjonalnie do przewidzianych do wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów oraz Wspólnoty Mieszkaniowe Nr 1, 2 oraz 3 w Osiedlu Niewiadów o wszelkich czynnościach związanych z odcięciem ciepłej wody z wyprzedzeniem 7 dni przed przystąpieniem do czynności.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w szczególności umożliwiające unikniecie nieszczęśliwych wypadków podczas wykonywania robót.

- W czasie  realizacji  robót Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy, będzie usuwał odpady i śmieci, zapewniał przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.

- Wykonawca   zobowiązuje   się   do   dokonywania   utylizacji   odpadów   zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa.

- Materiały z wykopu  oraz gruz budowlany podlegają usunięciu z terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest dochować wszelkich wymogów i obowiązków, jakie nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami.

- Wykonawca jest wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, w tym odpadów niebezpiecznych (odpadami są materiały pochodzące z ewentualnych rozbiórek i robót ziemnych).

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów   państwowego   nadzoru   budowlanego,   do   których   należy  wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

- Wykonawca   zapewni   wykonanie   przedmiotu   umowy   z   materiałów   własnych, fabrycznie nowych, certyfikowanych, w gatunku wynikającym z dokumentacji technicznej, zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa.

- Użyte w załącznikach (w tym w projekcie budowlanym, przedmiarach, STWIORB) nazwy urządzeń i materiałów należy rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów lub urządzeń równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, urządzenia, jeżeli ich zastosowanie wraz z pozostałymi materiałami i urządzeniami pozwoli uzyskać efekt w postaci możliwości przesyłu ciepłej wody do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej odpowiedniej jakości i w ilości określonej projektem oraz uzyskanie liniowego współczynnika strat ciepła sieci 50 ≤ 0,029 W/mK oraz

  - nie spowoduje zmiany projektu;

  - zagwarantuje utrzymanie wszystkich założonych parametrów technologicznych;

  - nie spowoduje konfliktu z innymi zastosowanymi przez Wykonawcę urządzeniami, maszynami i zapewni pełną współpracę tych urządzeń i maszyn;

  - zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia lub materiały nie mogą być prototypami, muszą być nowe, pozbawione jakichkolwiek wad oraz posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, aprobaty, certyfikaty. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dobór takich urządzeń i materiałów, by uzyskać wszystkie wymagane w SIWZ parametry oraz właściwe działanie;

- Urządzenia i materiały, o których mowa w pkt. 1 lub 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest    okazać    w    stosunku    do    wskazanych    materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 7

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonanie   wszelkich   prac   zagospodarowania   terenu   budowy   niezbędnych   dla prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych zgodnych z umową w tym prac rozbiórkowych i utylizacji odpadów.

- Wykonanie czynności zabezpieczających i tymczasowych w rejonie i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług 
z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi dostosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i pomiaru pobranych ilości.

- Usunięcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Prowadzenie   dziennika   budowy i dokonywania   w   nim   zapisów   istotnych   dla prowadzenia budowy:

    - dziennik budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót,

    - dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym.

- Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami odbiorów kontroli przez właściwe urzędy i organy administracji, rzeczoznawców i wymagany dozór techniczny.

- Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach  inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, kanalizacje i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywanych robót ziemnych, Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

- Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń i szkód.

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed  i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

- W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

- Spełnienie zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych nieruchomości i obiektów.

- Dostarczenie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wypełnienia przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków  publicznoprawnych

- Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu robót Wykonawca wykona 
i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną.

- Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  …... – letniej (zgodnie z treścią formularza oferty) gwarancji jakości za wady na roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie materiały budowlane wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia. Gwarancja udzielana jest na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje również części zrealizowane przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

- Niniejsza gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę elementów urządzeń uznanych przez producenta za wadliwe pod względem materiału i/lub wykonania oraz pokrycie kosztów robocizny związanych z usunięciem takich wad. Wykonawca lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie działania zostaną podjęte w celu usunięcia wyżej wymienionych wad.

- W   ramach   gwarancji  jakości za wady  Wykonawca   zobowiązuje  się  do nieodpłatnego przystąpienia do usunięcia wady w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji za wady wynosi max. 3 (słownie: trzy) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego, chyba, że obiektywne uwarunkowania technologiczne uniemożliwiają zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony najkrótszy możliwy termin usunięcia wad wynikający z tych uwarunkowań.

- Udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne urządzenia, materiały itp. wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.

§ 9

- Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu prawnego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 pkt 1 niniejszej Umowy, tj.  w kwocie  ………… złotych  (słownie: ……………………..).

3.	Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących terminach:

- 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia - w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od odbioru końcowego z zastrzeżeniem § 12

- 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia - w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4.	W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia Zamawiający wymaga, aby dokument gwarancji lub poręczenia obejmował okres do dnia zakończenia robót. Na 14 dni przed upływem tego terminu  Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego dokument gwarancji lub poręczenia na kwotę w wysokości  30%  wartości  zabezpieczenia  obejmujący okres gwarancji  i rękojmi pod rygorem zapłaty kary umownej.

5.	W   przypadku   nieuregulowania   przez   Wykonawcę   roszczeń   Zamawiającego,   o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku / zrealizować gwarancję (poręczenie) celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie  przelewu lub wypłata  może  nastąpić w każdym  terminie.

ZASADY ODBIORU ROBÓT

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot 
umowy. Strony przewidują również odbiór częściowy robót przewidzianych w harmonogramie do wykonania do dnia 15.09.2014r., przy czym wartość płatności za wykonanie tych robot będzie wynikała z harmonogramu i nie przekroczy kwoty 630.000 zł.  O planowanym terminie odbioru częściowego i końcowego przedmiotu zamówienia wymienionego w § 1 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Odbiory dokonane będą w obecności przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – do czasu usunięcia tych wad

- Wykonawca jest   zobowiązany   do   usunięcia   wszystkich   wad   stwierdzonych   w protokole na  koszt własny.

- Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy w szczególności niedających  się  usunąć  w  szybkim  czasie  lub uniemożliwiających korzystanie z niego w sposób prawidłowy skutkuje odmową końcowego odbioru. Wady   powinny    zostać    usunięte    przez    Wykonawcę    na koszt własny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wyznaczonego na odbiór końcowy przedmiotu umowy, chyba, że obiektywne uwarunkowania technologiczne uniemożliwiają zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony najkrótszy możliwy termin usunięcia wad wynikający z tych uwarunkowań. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Protokoły odbioru zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającemu niezwłocznie po  jego   sporządzeniu.   Zaakceptowany   protokół  odbioru  końcowego stanowi   podstawę   do rozliczeń.

PODWYKONAWCY

§ 11

- Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.

- W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą lub projektu jej zmiany do akceptacji. Wykonawca ma obowiązek przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi i zmian tych umów.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmian, udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o zaproponowanej treści.

- Po wyrażeniu zgodny przez Zamawiającego, lub braku pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Wykonawca, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, przedstawi Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z Podwykonawcą robót budowlanych.

- W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura określona w ust. 2-5.

- W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy z Podwykonawcą dostaw lub usług, których wartość przekracza 0,5% Wynagrodzenia, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Obowiązek określony w ust. 7 nie dotyczy umów obejmujących dostawy materiałów budowlanych oraz usług pomocniczych w stosunku do wykonywanych robót budowlanych (w szczególności dotyczących transportu, ubezpieczenia itp.), których wartość nie przekracza 50.000 zł.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca powinien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo je umotywować. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy.

- Realizacja Robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne.

- Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE

§ 12

      - Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  
ryczałtowe:

w   kwocie  łącznej     ……………..   (słownie: …………………..)    brutto,    czyli    wraz    z  podatkiem od towarów i usług, przy czym za roboty objęte harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy i przewidziane do wykonania do dnia 15.09.2014r. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w wysokości wynikającej z harmonogramu i nieprzekraczającej 630.000 zł. brutto. Jeśli Pozostała kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona za wykonanie pozostałych robót objętych harmonogramem.

      - Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury częściowej i końcowej.

      - Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego robót przewidzianych w harmonogramie do wykonania do dnia 15.09.2014r. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru pozostałych robót będących przedmiotem zamówienia potwierdzony przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.

      - Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

§ 13

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy  
  ……………………………………………………………

- Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca     upoważnia     Zamawiającego     do     potrącenia     z     należnego     mu wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy podwykonawcom,  zapłata  wynagrodzenia   Wykonawcy   nastąpi  po dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę należności należnych wszystkim podwykonawcom i przedstawieniu dowodu dokonania tej zapłaty. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy jednoczesnym dopełnieniu obowiązków określonych w §11 podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji o uchyleniu się od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu zapłaty przez podmiot, z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zawartą umowę. Termin ten może ulec odpowiedniemu wydłużeniu w związku z procedurą określoną w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. w przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 143c ust. 5 ustawy Pzp. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje tylko wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

UBEZPIECZENE

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie majątkowe od    odpowiedzialności cywilnej z kwotą ubezpieczenia 600 tys. złotych za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe przez cały okres realizacji zamówienia.

KARY UMOWNE

§ 15

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w  §1 – 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §  12 ust 1 liczoną za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu umownego wykonania robót, a w odniesieniu do robót przewidzianych w harmonogramie do wykonania do dnia 15.09.2014r.- po upływie tego terminu, przy czym w przypadku przekroczenia terminu o więcej niż 10 dni, kara będzie liczona w podwójnej wysokości,

- za   opóźnienie   w   usunięciu   wad   stwierdzonych   przy   odbiorze   lub   w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości -   0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 ust 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od  umowy z przyczyn  leżących  po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego

- w przypadku określonym w § 9 ust 4 umowy tj. nie złożenia w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji i rękojmi w  wysokości   10%   wartości   zabezpieczenia   należytego wykonania umowy.

- Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapłacą Zamawiającemu kary umowne:

- Za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakże nie więcej niż 30% tego wynagrodzenia.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł. za każdy dzień zwłoki przekraczający termin określony w §11 ust. 7 niniejszej umowy.

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty poprzez wprowadzenie terminu zapłaty zgodnego z SIWZ i ustawą Pzp. – 300 zł. za każdy dzień przekraczający termin wskazany w §11 ust. 3 niniejszej umowy.

- Wykonawca   może   dochodzić   od   Zamawiającego   kar   umownych   za   zwłokę   w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części - w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki od umówionego terminu jego przekazania.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego.

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 16.

1.		Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności.

2.	Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spełnienia  świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,

Zmiany, o których mowa:

- w lit.a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych parametrach zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie.

- w lit. b i c mogą być wprowadzane, jednakże w tym przypadku Zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia.

Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

4.     Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy.

4a.	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności w zakresie rzeczowym i wartościowym robót przewidzianych do wykonania do dnia 15.09.2014r. jeżeli jakiekolwiek okoliczności spowodują, iż wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego mogłaby przekroczyć kwotę 630 000 zł. brutto. Zmiany w harmonogramie nie mogą powodować przesunięcia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

4b.	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na ograniczeniu przedmiotu zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.

5.     Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

- zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.

- wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

  - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

    - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowanych zgodnie z wymaganiami STWIOR, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

    - klęski żywiołowe

  - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:

    - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał itp.);

    - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności  istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

    - niewypały, niewybuchy, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem;

    - wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nieprzewidywalne w SIWZ;

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

    - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

    - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

    - przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących z budową, itp.

    - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

    - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowane.

    - konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

    - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

  - inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian koniecznych do dostosowania sposobu dokonywania płatności do wymagań art. 143a ustawy Pzp., w przypadku, gdy zmiany w zakresie terminu spowodują, że roboty budowlane będą realizowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególności przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian dotyczących: płatności oraz harmonogramu, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
        publicznych w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

§ 17.

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	Postanowienia ustępów powyższych nie uchybiają możliwości odstąpienia przez Strony od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Umowę   niniejszą sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 21

Integralną część umowy stanowią:

- Dokumentacja techniczna;

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

- Kosztorysy ofertowe

Zamawiający :	Wykonawca :

……………………………				               ………………………………..