Załącznik nr 6 – wzór umowy

UMOWA Nr ………

Umowa została zawarta w Urzędzie Gminy w Ujeździe, dnia  …………………….. pomiędzy :

Gminą Ujazd

Pl. Kościuszki 6,

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowaną przez:

Artura Pawlaka - Wójta Gminy Ujazd

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………

…………………………………

…………………………………

NIP: …………………………………,  Nr KRS …………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą".

została zawarta umowa następującej treści:

Zamawiający oświadcza, że Projekt pn. „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd” współfinansowany jest  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, OŚ OŚ PRIORYTETOWA VII.INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH, DZIAŁANIE VII.4 EDUKACJA,Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nabór nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16

Ustalenia ogólne

§ 1.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579) na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych polegających na  Budowie budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd”.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy będą :

W imieniu Zamawiającego:

1) Paweł Lasota – Kierownik Inwestycji i Rozwoju tel. 504 183 281

W imieniu Wykonawcy:

…………………………… – ………………………. tel. ………………….

(Imię i nazwisko – zakres odpowiedzialności)

- Osoba po stronie Wykonawcy wskazana w ust. 1 jest odpowiedzialna w szczególności za koordynację pracy wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy, w tym również ewentualnych podwykonawców.

Przedmiot  umowy

§ 2.

- Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych polegających na Budowie budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd.

znaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

- Przewidywany termin realizacji robót budowlanych:  do 12 lipca 2017r.

- Wartość brutto robót budowlanych: 8 789 500,00 zł

- Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji, którą udostępnia Zamawiający. Wykonawcą robót budowlanych jest: ………………………………..

- W szczegółowy zakres usług, o których mowa w ust. 1 wchodzą w szczególności:

  - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach, nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

  - rozliczenie rzeczowe realizowanego zadania inwestycyjnego;

  - współdziałanie z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz z Wykonawcą robót budowlanych w celu realizacji zamierzenia polegającego na Budowie budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd.

- Wykonawca oświadcza, że nadzór inwestorski, o którym mowa w ust. 1, będą pełnić następujący inspektorzy nadzoru wskazani w wykazie osób:

  - w branży  konstrukcyjno – budowlanej …………………………….. posiadająca uprawnienia budowlane nr ……………………..  z dnia ………………………...

  - w branży elektrycznej …………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………… z dnia ……………………….

  - w branży  instalacyjnej posiadający uprawnienia budowlane nr …………………. z dnia ……………………… r.,

- Zmiana na stanowisku inspektora nadzoru wymaga uzgodnienia obu stron i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Inspektor nadzoru zastępujący poprzedniego musi posiadać kwalifikacje 
i doświadczenie wystarczające do spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie którego zawarto niniejszą umowę.

- Z chwilą podjęcia obowiązków inspektora nadzoru przez osoby, o których mowa w pkt 6, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Dopuszcza się możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. Jednakże zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców.

Termin realizacji umowy

§ 3.

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy przez cały okres realizacji inwestycji do dnia zakończenia i odbioru robót. Przewidywane terminy zakończenia robót zostały określone w §2 ust. 2 niniejszej umowy.

- Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w zależności od terminu zakończenia inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych (w tym jeśli nastąpi opóźnienie, zwłoka w realizacji umowy 
o roboty budowlane) lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Zamawiającego.

Obowiązki Inspektora Nadzoru

§ 4.

- Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru zostały określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1332)

- Niezależnie od postanowień określonych w § 2 ust. 1 i 5, Wykonawca jest zobowiązany 
w szczególności do :

    - należytego zapoznania się z wszelkimi dokumentacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy, w szczególności z umowami, wytycznymi, opracowaniami, decyzjami administracyjnymi, normami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

    - należytego zapoznania się z stanem faktycznym dotyczącym nieruchomości o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

    - reprezentowania Zamawiającego na budowie w szczególności poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z projektem, dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności z Prawem Budowlanym, obowiązującymi normami, zasadami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę;

    - sprawdzania jakości, zatwierdzania wykonywania robót, wbudowanych materiałów budowlanych 
i urządzeń, a szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie czy zamiennych nieobjętych dokumentami Zamawiającego;

    - kontrolowanie zgodności wykonania robót z projektem oraz umową wykonawczą, kontrola prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę wpisów do dziennika Budowy, a także dokonywania wpisów do dziennika Budowy w ramach powierzonych obowiązków nadzoru;

    - wstrzymania prac i zawiadamiania o tym niezwłocznie Zamawiającego, jeżeli roboty budowlane są prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych;

    - ścisłej współpracy z Zamawiającym i podmiotami prowadzącymi nadzór autorski realizowanych prac;

    - uczestnictwa w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych polegających na zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowego  obiektu budowlanego przekazaniu go do użytkowania;

    - kontrola i nadzór spraw BHP i ochrony środowiska;

    - bezzwłocznego stawienia się na placu budowy w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej:

    - bieżącego kontrolowania przy współudziale autora projektu, Wykonawcy robót budowlanych harmonogramu rzeczowo finansowego zadania, zgłaszania do niego uwag oraz propozycji poprawek, jeżeli zachodzić będzie taka potrzeba;

    - informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach, w tym również zagrożeniach terminów, o nieprawidłowościach i wadach występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych oraz naprawczych, a także do proponowania sposobu ich usunięcia;

    - potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz bieżącego kontrolowania  budowy;

    - uczestniczenie oraz sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych, odbywających się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w obecności Kierownika budowy i Zamawiającego a także przedstawienie informacji Zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowego prac, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby do niezwłocznego informowania o kwestiach mających istotne znaczenie dla prawidłowej realizacji zadania;

    - wykonywania na bieżąco dokumentacji fotograficznej w formie papierowej i cyfrowej oraz przekazywania jej jako załącznika do protokołów z narad koordynacyjnych;

    - wskazywania ewentualnych braków, usterek i wad, ustalania terminów ich usunięcia oraz nadzoru i potwierdzania ich usunięcia;

    - weryfikowania i oceny kosztorysów wykonawczych i zamiennych;

    - opiniowania składanych przez Wykonawcę robót budowlanych propozycji wykonania robót podobnych, wszelkich zmian w stosunku do realizowanego projektu;

    - informowania o wszelkich nieprawidłowościach lub zaniedbaniach w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy robót budowlanych;

    - informowania, weryfikacji i doradzania w przypadku zaistnienia sporów lub roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, wykonawcy projektu lub osób trzecich;

    - sporządzania protokółów konieczności w celu akceptacji przez zamawiającego;

    - wydawania kierownikowi budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami prawa budowlanego;

    - obecności na terenie inwestycji zgodnie z przepisami wynikającymi z harmonogramu budowy 
w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, uczestniczenia w naradach koordynacyjnych oraz pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego;

    - współuczestniczenia z Wykonawcą robót budowanych w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną, weryfikacji i zatwierdzania instrukcji użytkowania budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji;

    - zorganizowania i udziału w odbiorze częściowym i końcowym, zawiadomienie wszystkich uczestników, ustalenie ewentualnych wad, sposobu i terminu ich usunięcia

    - współdziałania z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

    - uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie gwarancji Wykonawcy robót budowlanych;

    - wykonywania innych czynności wynikających z nadzoru inwestorskiego (uzgodnionych 
z Zamawiającym);

    - współdziałania z Zamawiającym w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania w celu dostarczenia kontrolującemu wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących tego zadania, 
w tym również po jego zakończeniu;

    - współdziałania przy organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, atestacji, odbiorów itp.;

    - przedstawiania Zamawiającemu  informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym, należy przewidzieć;

- Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy określone w ust. 1 i 2 odnoszą się również do ewentualnych robót dodatkowych związanych z realizacją zadania określonego w § 2 ust. 1.

- Wymienione w ust. 1,2,3 obowiązki i uprawnienia mają charakter przykładowy, nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawca nie może odmówić wykonania jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.

Zobowiązanie Wykonawcy

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartym w § 2 niniejszej umowy, zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami związanymi z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień 
w stosunku do przyjętego harmonogramu realizacji robót, bez względu na ich przyczynę powstania.

- Jeżeli prace ujęte w niniejszej umowie wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy zdolnych do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowiązki wynikające z art. 207 i 304 Kodeksu pracy ciążą na Wykonawcy.

- Wykonawca oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i regulaminów obowiązujących na terenie budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przed zawarciem umowy, aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej o wysokości co najmniej 75 000,00 zł. Obowiązek ten obejmuje również zachowanie ciągłości ubezpieczenia przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego 
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Osoby wykonujące czynności konieczne do realizacji umowy (w tym czynności administracyjnych, kontrolnych, nadzorczych) będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie przepisów prawa pracy. Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dowodów legalnego zatrudnienia, w tym przedstawienia w terminie 3 dni od wezwania dowodów potwierdzających zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy, osób, wobec których zamawiający sformułował takie wymaganie.

Obowiązki Zamawiającego

§ 6.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy;

  - Opiniowania i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją umowy;

  - Powiadamiania Wykonawcy o powołaniu kierownika budowy, kierowników robót oraz ich ewentualnej zmianie;

  - Informowania o podpisaniu umów dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym 
w szczególności umowy na roboty budowlane z generalnym Wykonawcą oraz podwykonawcami, a także ich ewentualnych zmian i uzupełnień.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od części inwestycji w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy.

- Zamawiający nie upoważnia Wykonawcy do udzielania w imieniu Zamawiającego zamówień lub dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie na roboty budowlane.

Wynagrodzenie

§ 7.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą w kwocie łącznej ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………………….) brutto, czyli wraz z  podatkiem od towarów i usług

VAT (…. % ) tj. ………………………….   zł (słownie: ……………………………………………………….)

Przy czym za nadzór za roboty objęte harmonogramem robót i przewidziane do wykonania do dnia 31 października 2018r., Zamawiający wypłaci wynagrodzenie częściowe Wykonawcy jednak nie więcej niż 49 000,00 złotych.

Za roboty objęte harmonogramem robót i przewidziane do wykonania do dnia 30 kwietnia 2019r., Zamawiający wypłaci wynagrodzenie częściowe Wykonawcy jednak nie więcej niż 20 000,00 złotych. Zaś pozostała kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona za nadzór robót objętych harmonogramem oraz niniejsza umową.

- Kwota ustalona w ust. 1 obejmuje wszelki zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, narzuty, zysk Wykonawcy, podatki i inne. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku wydłużenia się okresu realizacji umowy o roboty budowlane, względem terminu orientacyjnego wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktyczne wykonane prace, zgodnie z niniejszą umową.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej.

- Zamawiający dokona zapłaty należności na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej (wystawionej po  zakończeniu i odebraniu robót) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i  potwierdzonej przez Zamawiającego:

- Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego usług (za pełnienie nadzoru nad robotami wykonanymi według harmonogramu robót odpowiednio do dnia 31 października 2018 r. albo do 30 kwietnia 2019r.), potwierdzający ich wykonanie „bez zastrzeżeń” ze strony Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego usług, potwierdzający ich wykonanie „bez zastrzeżeń” ze strony Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku, gdy proces inwestycyjny będzie się przedłużał ponad termin wskazany w umowie.

- Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………… w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie zostaną zbyte przez żadną ze stron umowy.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Kary umowne

§ 8.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność zawodową inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym 
i Kodeksem cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

- Za zwłokę w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- Za każdy stwierdzony przypadek braku przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wskazanych przez Zamawiającego lub naruszenia obowiązku zatrudniania przez wykonawcę lub dowolnego podwykonawcę osób w oparciu o przepisy prawa pracy - w wysokości 2000 zł

- Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w następujących przypadkach :

- W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków z niniejszej umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni;

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
w sposób nienależyty lub sprzeczny z jej postanowieniami pomimo jednokrotnego wezwania do należytego wykonania tych obowiązków;

- W przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia od umowy Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej 
w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust 1.

- W każdym przypadku, jeśli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Kary umowne liczone są od wartości brutto mogą być według uznania Zamawiającego :

  - potrącane z wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy,

  - płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane usługi potwierdzone i odebrane przez Zamawiającego.

Zmiana i odstąpienie od umowy

§ 9.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych na podstawie okoliczności i na warunkach wynikających z ustawy Pzp. oraz wskazanych poniżej:

    - dotyczące zmiany inspektorów nadzoru oraz innych osób wyznaczonych do realizacji postanowień niniejszej umowy przez wykonawcę,

    - zmiany dotyczące terminu realizacji umowy dokonanych w wyniku wystąpienia opóźnień 
w realizacji umowy powstałych w wyniku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, powodujących zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

    - wynikających z opóźnień w realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tych robót, powodujących konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

    - w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wykonywane usługi, o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową 
a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku.

    - nie stanowi zmiany umowy zmiana harmonogramu robót nie wpływająca na termin wykonania przedmiotu umowy oraz utrzymania wszystkich terminów i obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy o dofinansowanie.

    - zmiana sposobu odbiorów i płatności częściowych w przypadku opóźnienia w realizacji robót budowlanych o ponad 2 miesiące względem terminów określonych w §7 ust. 1 lub 6 umowy. Wysokość wynagrodzenia częściowego zostanie dostosowana proporcjonalnie do zakresu rzeczowego i finansowego wykonanych robót, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwot określonych w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zmiany podmiotowe:

  - kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy;

  - zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu;

  - zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca udowodni, że przedmiotowe zmiany miały wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia.

- Przewidziane w pkt 1 - 3 powyżej okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia aneksu do umowy, stanową uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.

- Formy aneksu nie wymagają :

    - aktualizacja danych Zamawiającego i Wykonawcy,

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

# Zabezpieczenie

- § 10.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w wysokości 2% (słownie: dwa procent) wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1 niniejszej umowy, tj. w kwocie …………… zł (słownie: …………………………) w formie ………………………..

- Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

- 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

Postanowienia końcowe

§ 11.

    - Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

    - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, na osoby trzecie.

    - Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, a w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

    - W sprawach  nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

    - Wykonawca ma obowiązek informowania  o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także 
o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

    - Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca :						Zamawiający :

……………………………………….				                 ……………………………………